ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง

เรื่อง     การใช้แผนการดำเนินงาน   ประจำปี   2555

-------------------------------

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง

ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี   2555   เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรงพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น  บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  3/2554   เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2554

ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  26 (2)   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง    ประจำปี  2555   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   8   เดือน   ธันวาคม    พ.ศ.  2554

(นายธวัชชัย       รินรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง

อำเภอนบพิตำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง     อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช     จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.     2548    ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

นอกจากนี้         แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม   และระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน   รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานซึ่งต้องจัดทำทุกปี    และต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง   จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน    ประจำปี  2555   ขึ้น   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง      ๆ    ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย   ระยะเวลา  งบประมาณ  และโครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด   และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

(นายธวัชชัย   รินรัตน์)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง

สารบัญ

เรื่อง								หน้าที่

ส่วนที่  1  บทนำ							  1 - 2

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                             3 - 47

1

##### ส่วนที่ 1

##### บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน     ซึ่งหมายถึง ”แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น”   แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและ การจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี    สามารถทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น  ๆ    หรือภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.1   ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

    - เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามปี

    - จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

    - แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ	 กิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

    - เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

    - เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีแผนการดำเนินงานการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างชัดเจน   เป็นระบบ   และมีทิศทางที่แน่นอน

    - เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น

    - เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

    - เพื่อช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2

1.3   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง มีกระบวนการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   (หมวด  5  ข้อ  26 )   ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้    ดังนี้

1)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4    ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1    เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.4.2    เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

********************************

# 3

# ส่วนที่  2

# บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2555

### องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 1.2 แนวทางการพัฒนาดำเนินการให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | 20 - 4 |  |  |  |  |
|  |  | 17.54 - 3.51 | 9,545,100 - 1,222,800 | 34.14 - 4.37 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |
| รวม | 24 | 21.05 | 10,767,900 | 38.51 | - |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 11 7 | 9.65 6.14 | 4,363,420 285,000 | 15.61 1.02 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 18 | 15.79 | 4,648,420 | 16.63 | - |
| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและระบบสาธารณสุขมูลฐาน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาพพลานามัยที่ดี | 5 5 | 4.385 4.385 | 1,530,000 666,000 | 5.47 2.38 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 10 | 8.77 | 2,196,000 | 7.85 | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  | สำนักปลัด - |
| 4.1 แนวทางส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ | 5 | 4.39 | 130,000 | 0.46 |  |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - | - |  |
| รวม | 5 | 4.39 | 130,000 | 0.46 | - |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1 3 | 0.88 2.63 | 15,000 1,960,000 | 0.05 7.01 | สำนักปลัด ส่วนโยธา |
| รวม | 4 | 3.51 | 1,975,000 | 7.06 | - |

### 4

### 5

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และสวัสดิการสังคม 6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน 6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6.3 แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 5 15 5 | 4.39 13.15 4.39 | 290,820 734,500 6,170,000 | 1.04 2.63 22.07 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 25 | 21.93 | 7,195,320 | 25.74 | - |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 7.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 7.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบล | 1 1 | 0.88 0.88 | 20,000 100,000 | 0.07 0.36 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 1.75 | 120,000 | 0.43 | - |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 8.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น | 18 8 | 15.79 7.02 | 798,600 129,100 | 2.86 0.46 | สำนักปลัด/ ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา |
| รวม | 26 | 22.81 | 927,700 | 3.32 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 114 | 100.00 | 27,960,340 | 100.00 | - |

6

### แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและจัดให้มีสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

#### วัตถุประสงค์

-  เพื่อ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เลื่อน-ห้วยต้นไทร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 286.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 858 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/งบประมาณ 400,000 .-บาท | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายอำนาจ- บ้านนายพุ่ม | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 868 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย/งบประมาณ 400,000.-บาท | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลาดยางสายบ้านนาบน-บ้าน ทุ่งใน | จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 12 ท่อน รวมใช้ท่อ 24 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองท่อและยาแนวรอยต่อท่อ และเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 22.50 ตร.ม. และทำการขุดคูระบายน้ำปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตรลึกเฉลี่ย 1.00 เมตรจุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองท่อและยาแนวรอยต่อท่อ และเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจร กว้าง 1.70 เมตร ยาว 7.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 12.75 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย /งบประมาณ 124,000.-บาท | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแส้-ถนนสายปากหรอคลองโชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 596 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/งบประมาณ 276,000.-บาท | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในตูล-เขาน้อย | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 868 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย /งบประมาณ 400,000.-บาท | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในเขา | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 868 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย /งบประมาณ 400,000.-บาท | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์-บ้านนายสงบ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 868 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย /งบประมาณ 400,000.-บาท | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชค-บ้านนายสีชุม | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 286.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 858 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/งบประมาณ 400,000.-บาท | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร-บ้านป้าจิบ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 498 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย /งบประมาณ 240,000.- บาท | หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหอย – หน้าถ้ำ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 681 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาเหรงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน1 ป้าย/งบประมาณ 331,300.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแส้–ถนนสายปากหรอคลองโชน (ต่อจากถนน คสล.) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 428 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาเหรงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน1 ป้าย/งบประมาณ 201,000.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในตูล – เขาน้อย | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน1 ป้าย/งบประมาณ 501,000.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหกรัง– ไสคา | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 428 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/งบประมาณ 201,000.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอน–ท่าศาลาโรงเหล็กเชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม | จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 4140 ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนนลาดยางสายนาบน – ทุ่งใน ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 42 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมถมไหล่ทางทั้งสองจุดด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 64,800.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร – บ้านป้าจิบ (ต่อจากถนน คสล.) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาเหรงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน1 ป้าย/งบประมาณ 201,800.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หน้าถ้ำ (ต่อจากถนน คสล.) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,070 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/งบประมาณ 501,900.-บาท (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอน – ม.2 ต.สระแก้ว (ต่อจากถนน คสล.) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/ งบประมาณ 501,700.-บาท (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย วิรัตน์–บ้านนายสถิตย์ (ต่อจากถนน คสล.) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 346.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,038 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาเหรงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย/งบประมาณ 501,600.-บาท (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน-หน้าถ้ำ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 351.00 เมตร หนา0.20 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,106ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด /งบประมาณ 1,500,000.-บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมฯ /ถนนไร้ฝุ่น ปี 2554) | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม – บ้านนายสุคนธ์ (ต่อจากถนนสายคลองใน) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 944 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,776 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช /งบประมาณ 1,999,000.-บาท (งบ อบจ.นศ) | หมู่ที่ 7 | อบจ.นศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

1.3  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

#### วัตถุประสงค์    เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบประปา | ปรับปรุงถังเก็บน้ำเดิม ติดตั้งถังกรองและระบบท่อน้ำพร้อมอุปกรณ์ และขยายท่อประปา PVC ศก. 2” ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร จำนวน 192 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย /งบประมาณ 160,000.-บาท | หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล | ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/งบประมาณ 400,000.-บาท | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ท่าพุด | รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน1 ป้าย /งบประมาณ 492,600.-บาท (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงสระน้ำวัดวังเลา | รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย /งบประมาณ 170,200.-บาท (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2554) | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์

-   เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน/งบประมาณ 1,039,220.-บาท แยกเป็น -ร.ร.เคียงศิริ 374,920.-บาท -ร.ร.วัดนาเหรง 376,740.-บาท -ร.ร.บ้านในตูล 212,940.-บาท -ร.ร.วัดวังเลา 74,620.-บาท | รร. 4 แห่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศพด./งบประมาณ 178,360.-บาท แยกเป็น -ศพดอบต.นาเหรง 52,920.-บาท -ศพด.บ้านท่าพุด 66,640.-บาท -ศพด.บ้านในตูล 58,800.-บาท | ศพด. 3 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนและเด็กใน ศพด./งบประมาณ 1,815,840.-บาท แยกเป็น -รร.เคียงศิริ 535,600.-บาท -รร.วัดนาเหรง 538,200.-บาท -รร.บ้านในตูล 304,200.-บาท -รร.วัดวังเลา 106,600.-บาท -ศพด.อ.3 ขวบ 98,280.-บาท -ศพด.บ้านท่าพุด123,760.-บาท -ศพด.บ้านในตูล 109,200.-บาท | รร. 4 แห่ง ศพด.3ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 | สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555/งบประมาณ 50,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554/งบประมาณ 40,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลจำนวน 1 กล้อง /งบประมาณ 7,000.-บาท | ศพด. 3 แห่ง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อชุดลำโพงพร้อมไมโครโฟน | จัดซื้อชุดลำโพงพร้อมไมโครโฟนจำนวน 3 ชุด/งบประมาณ 18,000.-บาท | ศพด. 3 แห่ง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานของอบต. ให้ประชาชนรับทราบ/ งบประมาณ 100,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล | ดำเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน/ งบประมาณ - บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้แก่ อบต.นบพิตำ/งบประมาณ 35,000.-บาท | อ.นบพิตำ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน | ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง จำนวน 9 หมู่บ้าน (รายละเอียดตามโครงการฯ) /งบประมาณ 1,080,000.-บาท (ขออนุมัติกันเงิน ปี 2554) | ม. 1-9 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ วันสงกรานต์ | จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆเท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ /งบประมาณ 140,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงาน วันลอยกระทง | จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ฯลฯ/งบประมาณ 60,000.-บาท | หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของ อบต.นาเหรง ประจำปี 2555/งบประมาณ 30,000.-บาท | ต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2555 | จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ/งบประมาณ 25,000.-บาท | ต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการ แห่หมรับ | อุดหนุนโครงการแห่หมรับอำเภอนบพิตำ ประจำปี 2555 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ/งบประมาณ 10,000.-บาท | อ. นบพิตำ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการ แห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนโครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอนบพิตำ ประจำปี 2555 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ นบพิตำ/งบประมาณ 10,000.-บาท | อ. นบพิตำ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น/งบประมาณ 10,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและระบบสาธารณสุขมูลฐาน

วัตถุประสงค์

-  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนให้แก่ สุนัข - แมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/งบประมาณ 70,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดเครื่องพ่นหมอกควัน/งบประมาณ 70,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง/ งบประมาณ 100,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน | สนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาทเพื่อให้ อสมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/งบประมาณ 90,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อรถกู้ชีพ | จัดซื้อร จัดซื้อกู้ชีพพยาบาลแบบปิกอัพขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเชล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400ซีซี ต่อเติมหลังคาไฟเบอร์กลาส พร้อมอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการรับ – ส่งผู้ป่วย ตอนหลังเป็นห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ /งบประมาณ 1,200,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาพพลานามัยที่ดี

วัตถุประสงค์

-  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง   รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ต่าง ๆ | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา รายการต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือค่าตอบแทนผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบฯลฯ/งบประมาณ 90,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2555 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2555 เช่นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบฯลฯ/งบประมาณ 221,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน/งบประมาณ 90,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนประชาชน ประจำปี 2555 ให้แก่ อำเภอนบพิตำ | อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ ในการดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประชาชน ประจำปี 2555 /งบประมาณ 40,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านๆละ 25,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบล รายการต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬา หรือค่าตอบแทนผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เบิกได้ ตามระเบียบ ฯลฯ /งบประมาณ 225,000.-บาท | ม.1-9 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ

#### วัตถุประสงค์

-  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เท่าที่ จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ / งบประมาณ 10,000.- บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรผู้มีรายได้น้อย (ต่อยอดโครงการเลี้ยงไก่ไข่) | จ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรผู้มีรายได้น้อยในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เท่าที่จำเป็นของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง / งบประมาณ 50,000.- บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการประชุมสัญจรกลุ่มเกษตรกร/ผู้นำชุมชน | ค่าใช้สอยและวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรผู้มีรายได้น้อย โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเหรง /งบประมาณ 30,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมสัมมนากลุ่มอาชีพภาในตำบล (โดย อบต.นาเหรงร่วมกับ กศน.ตำบล นาเหรง) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง/งบประมาณ 20,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน | ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน/งบประมาณ 20,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.ยิ้ม คลายโลกร้อน | ดำเนินการตามโครงการ โดยการจัดซื้อต้นจำปาทอง แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ/งบประมาณ 15,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

5.2  แนวทางการพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหลือน้อยที่สุด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยะแลกไข่ | รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่/งบประมาณ 10,000.-บาท | ต.นาเหรง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยะฐานศูนย์ | รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหลือน้อยที่สุด /งบประมาณ 10,000.-บาท | ต.นาเหรง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน สำหรับบรรทุกขยะภายในตำบลนาเหรงให้มีประสิทธิภาพ/งบประมาณ 1,940,000.-บาท | ต.นาเหรง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและสวัสดิการสังคม

6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลนาเหรงให้ดีขึ้น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านและที่ทำการ อบต.นาเหรง/งบประมาณ 140,820.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต. นาเหรง | การบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบล นาเหรง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบล/งบประมาณ 10,000.บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว/งบประมาณ 10,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2555 | อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ ในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนบพิตำ ประจำปี 2555/งบประมาณ 30,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนให้รักดนตรีเพื่อต้านภัยยาเสพติด | ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนให้รักดนตรีเพื่อต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อม หันมาสนใจดนตรี และสามารถช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่อไป /งบประมาณ 100,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

6.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการถนนกินได้ | รณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน โดยการใช้พื้นที่เหลือว่างบริเวณข้างถนนให้เกิดประโยชน์ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดต่างๆ เป็นต้น/งบประมาณ 20,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการตลาดนัดข้างบ้าน | รณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือนและส่วนที่เหลือจากการบริโภคนำไปจำหน่าย เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน /งบประมาณ 20,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | ประกวดบ้านพักอาศัยที่มีการตกแต่งและประดับประดา อย่างสวยงาม น่าพักอาศัยและถูกสุขลักษณะ/งบประมาณ 20,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยและวัสดุ ในการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ /งบประมาณ 55,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง | สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างฯ ของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง /งบประมาณ 20,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง | ดำเนินการตามฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบล นาเหรง จำนวน 142 คน /งบประมาณ 30,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ อปพร.พร้อมเครื่องหมาย ค่ากระโดดหอ รองเท้า เข็มขัด หมวก และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ประจำศูนย์ อปพร. จำนวน 142 คน/งบประมาณ26,500.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่น เชือกกู้ภัย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กรวยจราจร และวัสดุอื่นฯ ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติฯลฯ/งบประมาณ 18,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุภาคประชาชน | ค่าจัดชื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารภาคประชาชนขนาดกำลังส่ง 1-5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วย ตัวเครื่องแบตเตอร์รี่ แท่นชาร์จ คลิบหนีบ เสายาง เสาสไลด์ หูฟัง สายคล้อง ชาร์จรถ และคู่มือ จำนวน 20 ตัว/งบประมาณ 90,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดทำตู้สัญญาณไฟจราจร | จัดทำตู้สัญญาณไฟจราจรให้กับศูนย์อปพร. อบต. นาเหรง จำนวน 3 ตู้/งบประมาณ 75,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อเรือยางไฟเบอร์กลาส | จัดซื้อเรือยางท้องไฟเบอร์กลาส บังคับด้วยพวงมาลัย พร้อมเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 2 จังหวะ ให้กับศูนย์อปพร.อบต.นาเหรง ในการกู้ภัย ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยฯลฯจำนวน 1 ลำ/งบประมาณ 290,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | จัดซื้อเลื่อยยนต์(Stihl) | จัดซื้อเลื่อยยนต์ Stihl เบนซิน 2 จังหวะให้กับศูนย์อปพร.อบต.นาเหรง ในการกู้ภัย ตัดไม้ที่กีดขวางการจราจร และช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 1 เครื่อง/งบประมาณ 25,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เบนซิน 3 x 3 ให้กับศูนย์ อปพร.อบต. นาเหรง ในการกู้ภัย และช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 1 เครื่อง/งบประมาณ 15,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ | จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ เบนซิน ให้กับศูนย์ อปพร.อบต. นาเหรง ในการกู้ภัย และ ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 1 เครื่อง/งบประมาณ 15,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | จัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน | จัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน ให้กับศูนย์ อปพร.อบต. นาเหรง ในการกู้ภัย และช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย/งบประมาณ 15,000.-บาท | ต.นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

6.3  แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วัตถุประสงค์

-  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุน ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - สนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.นาเหรง จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 761 คน/งบประมาณ 4,566,000.-บาท (งบกรมส่งเสริมฯ) | ม.1-9 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าเบี้ย ยังชีพคนพิการ | สนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขต อบต.นาเหรง จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 206 คน/งบประมาณ 1,236,000.-บาท (งบกรมส่งเสริมฯ) | ม.1-9 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.นาเหรง /งบประมาณ 18,000.-บาท | ม.1-9 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน สำหรับราษฎรภายในตำบล นาเหรง ตามแนวทางการดำเนินงาน หนังสือที่ มท 0891.4 / ว 1189 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552/งบประมาณ 250,000 บาท | ม.1-9 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล นาเหรง | อุดหนุนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเหรง เพื่อสร้างสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในตำบล/งบประมาณ 100,000 บาท | ม.1-9 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก   สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ระชาชนในพื้นที่

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาหลวง | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาหลวง/งบประมาณ 20,000.-บาท | ต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบล

วัตถุประสงค์   เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อเรือถีบ-จักรยานน้ำ | ขนาดบรรจุ 2 คน คันบังคับเลี้ยวกลางลำ 1 จุด ขับเคลื่อนด้วยแรงคน 2 จุด จำนวน 4 ลำ สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณสระน้ำหลุมพี หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง /งบประมาณ 100,000.-บาท | หมู่ที่ 6 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

วัตถุประสงค์    เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงประกอบด้วยPoweramp Mixer 150 W. +150 W. ลำโพงแบบ 2 Ways LF : 8” จำนวน 2 ตู้ พร้อมขาตั้งลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ/งบประมาณ 39,600.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดทำเนียบ | จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ขนาด 1.10 x 1.40 x 1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด/งบประมาณ 9,500 บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ | จัดทำตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์โครงสร้างทำด้วยไม้เนื้อแข็งหุ้มด้วยไม้อัดยาง4ม.มปรุทับลามีเนต ดังนี้ - ตู้เก็บเอกสาร B1 ขนาด 0.40x 2.50x 2.73 เมตรจำนวน 46,000.- บาท - ตู้เก็บเอกสาร B2 ขนาด 0.40x 2.50x 3.75 เมตรจำนวน 54,000.- บาท /งบประมาณ 100,000บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | ลักษณะเป็นเก้าอี้หมุน พนักพิงสูง มีล้อเลื่อน หุ้มด้วยหนังทีม เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน(ราคาตามท้องตลาด) /งบประมาณ 3,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) | ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง(ราคาตามท้องตลาด) /งบประมาณ 31,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)/งบประมาณ 22,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 7 | จัดซื้อเก้าอี้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ7 จำนวน 1 ตัว/งบประมาณ3,000.-บาท | อบต. นาเหรง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 | จัดซื้อ โต๊ะทำงานระดับ 3-6ขนาดกว้าง0.80 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 0.75 ม. จำนวน 1 ตัว /งบประมาณ 3,500.-บาท | อบต. นาเหรง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) | จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง/งบประมาณ 31,000.-บาท | อบต. นาเหรง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จำนวน 1 เครื่อง/งบประมาณ 25,000.-บาท | อบต. นาเหรง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 เครื่อง/ งบประมาณ 31,000.-บาท | อบต. นาเหรง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด/งบประมาณ 5,000.-บาท | อบต. นาเหรง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/งบประมาณ 100,000.-บาท | ต.นาเหรง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร | เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา บุคลากร การเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อบริการประชาชน/งบประมาณ 20,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการทัศนศึกษาดูงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน/ งบประมาณ 120,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา | เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบประมาณ 15,000.-บาท | ศพด. 3 แห่ง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคลากร | สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง/งบประมาณ 240,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณ - บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลในด้านต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แก่ประชาชนในตำบล/งบประมาณ - บาท | อบต. นาเหรง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | จัดทำแผนพัฒนาตำบล/งบประมาณ - บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจปฐ. ประจำปี 2555 จำนวน 1,700 ครัวเรือน (จัดเก็บฯเล่มละ 15 บาท บันทึกฯ เล่มละ 8 บาท)/งบประมาณ 39,100.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดเวทีประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | จัดเวทีประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน /งบประมาณ 20,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเดือนละวันสร้างสรรค์นาเหรง | จัดเวทีประชุมประจำเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพในตำบลได้มาพบปะพูดคุยกันและนำเสนอปัญหาความต้องการของตน/งบประมาณ 20,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจิบน้ำชาสนทนาปัญหาชุมชน | จัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ /งบประมาณ - บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอุดหนุนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าบำรุงสมาชิกรายปี | ค่าบำรุงสมาชิกรายปี สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช /งบประมาณ 30,000.-บาท | อบต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการ อบต.ยิ้ม พบประชาชน ประจำปี 2555 | จัดทำโครงการ อบต.ยิ้ม พบประชาชน ประจำปี 2555/งบประมาณ 20,000.-บาท | ต. นาเหรง | สำนักปลัดฯ ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |